附件3

2024年第四届武汉建筑业危大工程专项施工方案技能大赛作品评分标准

| 评分项目 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 方案内容 （80分） | 内容完整：符合住建部〔2018〕第37号令、建办质〔2018〕31号文要求，建办质〔2021〕48号文内容要求，鄂建办〔2018〕343号文规定和内容要求。 1、工程概况完整性和针对性：本工程基本概况、危大工程概况和特点（工程所在位置、场地及其周边环境、装配式建筑构件的运输及堆场情况）、施工平面布置（施工总体平面布置，高压线、地下管线的特征、埋置深度，道路交通负载等）、施工要求、气候特征、施工风险辨识与评价，施工的重点与难点描述。（6分） 2、编制依据：包含起重吊装及起重机械安装拆卸工程所依据的相关法律法规、标准、规范；施工图设计文件，吊装设备、设施操作手册（使用说明书），被安装设备设施的说明书，施工合同（施工承包模式）、施工组织设计等。（3分） 施工计划：1）施工进度计划：起重吊装及安装、加臂增高起升高度、拆卸工程施工进度安排，具体到各分项工程的进度安排。2）材料与设备计划：起重吊装及起重机械安装拆卸工程选用的材料、机械设备、劳动力等进出场明细表。3）劳动力计划。（5分） 4、施工工艺技术：1）材料、机械设备选型分析：根据工况特点描述选择的机械设备、构配件材料等原因分析 2）技术参数：工程的所用材料、规格、支撑形式等技术参数,起重吊装及安装、拆卸设备设施的名称、型号、出厂时间、性能、自重等，被吊物数量、起重量、起升高度、组件的吊点、体积、结构形式、重心、通透率、风载荷系数、尺寸、就位位置等性能参数。3）工艺流程：起重吊装及起重机械安装拆卸工程施工工艺流程图，吊装或拆卸程序与步骤，二次运输路径图，批量设备运输顺序排布。4）施工方法：多机种联合起重作业（垂直、水平、翻转、递吊）及群塔作业的吊装及安装拆卸，机械设备、材料的使用，吊装过程中的操作方法，吊装作业后机械设备和材料拆除方法等。5）操作要求：吊装与拆卸过程中临时稳固、稳定措施,涉及临时支撑的,应有相应的施工工艺，吊装、拆卸的有关操作具体要求，运输、摆放、胎架、拼装、吊运、安装、拆卸的工艺要求。6）安全检查要求：吊装与拆卸过程主要材料、机械设备进场质量检查、抽检，试吊作业方案及试吊前对照专项施工方案有关工序、工艺、工法安全质量检查内容等。（共24分，每项4分） 5、施工安全保证措施：1）组织保障措施：安全组织机构、安全保证体系及人员安全职责等。（2分） 2）.技术措施：安全保证措施、质量技术保证措施、文明施工保证措施、环境保护措施、季节性及防台风施工保证措施等。（5分） 3）.监测监控措施：监测点的设置，监测仪器、设备和人员的配备，监测方式、方法、频率、信息反馈等。（3分）（共10分，重点关注机械设备的安全管理描述是否细致且易落实） 6.施工管理及作业人员配备和分工（7分）：1）施工管理人员：施工人员名单及岗位职责2分；2）专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位职责2分；3）特种作业人员：机械设备操作人员持证人员名单及岗位职责（附特种作业证书/安装拆卸单位资质证书如涉及检测需要检测单位资质证书）2分；4）其他作业人员：其他作业人员名单及岗位职责。 7.验收要求（10分）：1）验收标准：验收标准:起重吊装及起重机械设备、设施安装，过程中各工序、节点的验收标准和验收条件2分；2）验收程序：作业中起吊、运行、安装的设备与被吊物前期验收，过程监控(测)措施验收等流程(可用图、表表示) 1分；3）验收内容:进场材料、机械设备、设施验收标准及验收表,吊装与拆卸作业全过程安全技术控制的关键环节,基础承载力满足要求，起重性能符合，吊、索、卡、具完好，被吊物重心确认，焊缝强度满足设计要求，吊运轨迹正确，信号指挥方式确定，存在年限较久需要进行检修的，需附检修方案和检修记录（6分，检修方案及记录占比2分）；4）.验收人员:施工、监理、监测等单位相关负责人，项目安全技术人员、机械管理员、监理员等1分。 8、应急处置措施：成立应急领导小组，应急材料准备，应急事件（重大隐患和事故）及其应急措施，救援医院信息等说明是否齐全；（5分） 9、计算书与施工图（10分）： 1）起重吊装及安装拆卸计算书（6分） ①支撑面承载力计算； ②辅助起重设备起重能力的验算； ③吊索具验算； ④被吊物体验算（被吊物体上吊耳等连接件验算、大型网架、大高宽比的T梁、大长细比的被吊物、薄壁构件等起吊状态下整体和局部强度、刚度和稳定性验算）； ⑤临时固定措施计算；（若有，如钢结构临时斜撑，设备基础临时回顶支撑） ⑥其他验算；（如塔机安拆中塔机的整体附着、塔机基础等设计验算） 2）相关设计图纸（4分） 施工总平面布置及说明，平面图、立面图应标注明起重吊装及安装设备设施或被吊物与邻近建（构）筑物、道路及地下管线、基坑、高压线路之间的平、立面关系及相关形、位尺寸（条件复杂时，应附剖面图）。 |
| 审批及现场验收程序 （5分） | 1、审批程序和验收程序符合住建部〔2018〕37号令、建办质〔2018〕31号文、鄂建办〔2018〕343号文相关要求；（1分） 2、审批包括审核审批记录、专家论证报告、修改情况说明、签章手续等；（2分） 3、验收包括参加验收人员、验收组织程序、验收记录等。（1分） 4、专家现场回访资料（若有）（1分） |
| 技术创新 （10分） | 1、对重难点技术关键问题的解决办法与创新点描述；（6分）（如智能化/节能减排/设备信息化管理/BIM施工模拟应用等方向） 2、新技术、新工艺、新材料、新设备的开发、应用、推广及其成效描述，相应专利、工法等申报情况。{共4分，其中四新技术的描述1分，获奖情况3分。不同奖项得分情况：发明专利（+3）、工法（+2）、实用新型（+1）或核心期刊论文发表（+3）、省级刊物以上发表（+2）、QC（省级一等奖+2、二等奖+1.5、三等奖+1，市级一等奖+2、二等奖+1、三等奖+0.8）}（获奖内容应与本方案内容相关） |
| 总结 （5分） | 总结本项目施工过程中先进施工工艺、优秀管理方法、安全保障措施等成功经验，供本单位和同行学习借鉴。（5分）（施工工艺、安全措施等在其他项目中应用情况：每个2.5分） |