附件3-2

2025年第五届武汉建筑业

危大工程（综合类-暗挖工程）专项施工方案技能大赛

作品评分标准

| 评分项目 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 方案内容 （80分） | 内容完整：符合住建部〔2018〕第37号令、建办质〔2018〕31号文要求，建办质〔2021〕48号文内容要求，鄂建办〔2018〕343号文规定和内容要求。 1、工程概况完整性和针对性：1）工程所在位置、设计概况与工程规模（结构形式、尺寸、埋深等）、开工时间及计划完工时间；2）工程地质与水文地质条件； 3）施工平面布置；4）周边环境条件：周边环境与工程的位置关系平面图、剖面图，并标注周边环境的类型，临近建构筑物、临近地下管线、临电道路、地表水系等重要性分析；5）施工要求6）施工风险辨识与评价；7）参建单位。（共6分） 2、编制依据：1）法律依据：暗挖工程所依据的相关法律、法规、规范性文件、标准、规范。2）项目文件：施工合同(施工承包模式)、勘察文件、设计文件及施工图、地质灾害危险性评价报告、安全风险评估报告、地下水控制专家评审报告等。3）施工组织设计等。（共3分） 3、1）施工进度计划：暗挖工程的施工进度安排，具体到各分项工程的进度安排。 2）材料与设备计划等：机械设备配置，主要材料及周转材料需求计划，主要材料投入计划、物理力学性能要求及取样复试详细要求，试验计划。3）劳动力计划。（共5分） 4、施工工艺技术：1.技术参数：设备技术参数（包括主要施工机械设备选型及适应性评估等，如顶管设备、盾构设备、箱涵顶进设备、注浆设备和冻结设备等）、开挖技术参数（包括开挖断面尺寸、开挖进尺等）、支护技术参数（材料、构造组成、尺寸等）。2）工艺流程：暗挖工程总的施工工艺流程和各分项工程工艺流程。 3）施工方法及操作要求：暗挖工程施工前准备，地下水控制、支护施工、土方开挖等工艺流程、要点，常见问题及预防、处理措施。4）检查要求：暗挖工程所用的材料、构件进场质量检查、抽检，施工过程中各工序检查内容及检查标准。 （共24分，每项6分） - 施工安全保证措施：1）组织保障措施：安全组织机构、安全保证体系及相应人员安全职责等。（2分）2）技术措施：安全保证措施、质量技术保证措施、文明施工保证措施、环境保护措施、季节施工保证措施等。（5分）3）监测监控措施：监测组织机构，监测范围、监测项目、监测方法、监测频率、预警值及控制值、巡视检查、信息反馈，监测点布置图等。（3分）（共10分） - 施工管理及作业人员配备和分工：1）施工管理人员：施工人员名单及岗位职责2分；2）专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位职责2分；3）特种作业人员：特种设备人员名单及岗位职责2分；4）其他作业人员：其他作业人员名单及岗位职责。1分（共7分） 7、验收要求：1）验收标准：根据施工工艺明确相关验收标准及验收条件。（3分） 2）验收程序及人员：具体验收程序及验收人员组成符合住建部〔2018〕37号令、建办质〔2018〕31号文。（3分） 3）验收内容：暗挖工程自身结构的变形、完整程度，周边环境变形，地下水控制等。（4分）（共10分） 7 8、应急处置措施：成立应急领导小组，应急材料准备，应急事件（重大隐患和事故）及其应急措施，救援医院信息等说明是否齐全；（共5分） 9、计算书与施工图（共10分）： 1）施工计算书：注浆量和注浆压力、盾构掘进参数、顶管(涵)顶进参数、反力架（或后背）、钢套筒、冻结壁验算、地下水控制等。（6分） 2）相关施工图纸：工程设计图、施工总平面布置图、周边环境平面（剖面）图、施工步序图、节点详图、监测布置图等。（4分） |
| 审批及现场验收程序 （5分） | 1、审批程序和验收程序符合住建部〔2018〕37号令、建办质〔2018〕31号文、鄂建办〔2018〕343号文相关要求；（1分） 2、审批包括审核审批记录、专家论证报告、修改情况说明、签章手续等；（2分） 3、验收包括参加验收人员、验收组织程序、验收记录等。（1分） 4、专家现场回访资料（若有）（1分） |
| 技术创新 （10分） | 1、对重难点技术关键问题的解决办法与创新点描述；（6分）（如智能化/节能减排/设备信息化管理/BIM施工模拟应用等方向） 2、新技术、新工艺、新材料、新设备的开发、应用、推广及其成效描述，相应专利、工法等申报情况。{共4分，其中四新技术的描述1分，获奖情况3分。不同奖项得分情况：发明专利（+3）、工法（+2）、实用新型（+1）或核心期刊论文发表（+3）、省级刊物以上发表（+2）、QC（省级一等奖+2、二等奖+1.5、三等奖+1，市级一等奖+2、二等奖+1、三等奖+0.8）}（获奖内容应与本方案内容相关） |
| 总结 （5分） | 总结本项目施工过程中先进施工工艺、优秀管理方法、安全保障措施等成功经验，供本单位和同行学习借鉴。（5分）（施工工艺、安全措施等在其它项目中应用情况：每个2.5分） |