附件3-5

2025年第五届武汉建筑业危大工程（综合类-其他）

专项施工方案技能大赛

作品评分标准

| 评分项目 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 方案内容 （80分） | 内容完整：符合住建部〔2018〕第37号令、建办质〔2018〕31号文要求，建办质〔2021〕48号文内容要求，鄂建办〔2018〕343号文规定和内容要求。 1、工程概况完整性和针对性：本工程基本概况、危大工程概况和特点、工程地质及水文资料（如需）、施工平面布置（施工总体平面布置，高压线、地下管线的特征、埋置深度，道路交通负载等）、施工要求、气候特征、施工风险辨识与评价，施工的重点与难点描述。（共6分） 2、编制依据：危大工程所依据的相关法律法规、标准、规范；施工图设计文件，结构检测、地勘相关资料（如需），设备设施的操作手册或说明书（如需），施工合同（施工承包模式）、施工组织设计等。（共3分） - 施工计划：1）施工进度计划：总体施工进度安排，各分项工程的进度安排。2）材料与设备计划：工程选用的材料、机械设备等进出场明细表。3）劳动力计划。（共5分） - 施工工艺技术：1）技术参数：所用材料、规格、支撑形式等技术参数,或设备站位、机械性能、被施加作用的物体尺寸、重量、数量等技术参数。2）工艺流程：工程总的施工工艺流程和主要施工方法的施工工艺流程。3）施工方法与操作要求：描述人员、机械具体的操作过程等。描述施工过程中关键技术措施和注意事项。4）检查要求：对照专项施工方案有关工序、工艺、工法安全质量检查内容等。 （共20分，每项5分） 5、施工安全保证措施：1）组织保障措施：安全组织机构、安全保证体系及人员安全职责等。（2分） 2）.技术措施：安全保证措施、质量技术保证措施、文明施工保证措施、环境保护措施、季节性及防台风施工保证措施等。（9分） 3）.监测监控措施：监测点的设置，监测仪器、设备和人员的配备，监测方式、方法、频率、控制值与报警值、信息反馈等。（3分）（共14分） - 施工管理及作业人员配备和分工：1）施工管理人员：施工人员名单及岗位职责2分；2）专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位职责2分；3）特种作业人员：特种设备人员名单及岗位职责2分；4）其他作业人员：其他作业人员名单及岗位职责。1分（共7分） - 验收要求：1）验收标准：验收标准和验收条件 2分；2）验收程序：具体验收程序，符合住建部37号令要求 2分；3）验收内容:包含条件安全验收、实体安全验收4分；4）.验收人员符合建办质31号文2分。（共10分） 7 8、应急处置措施：成立应急领导小组，应急材料准备，应急事件（重大隐患和事故）及其应急措施，救援医院信息等说明是否齐全；（共5分） 9、计算书与施工图（共10分）： 1）临时支撑结构或设备安全性计算书，包含结构强度、刚度、稳定性验算（6分） 2）相关设计图纸（4分） 施工总平面布置及说明，平面图、立面图、剖面图、节点图、监测布置图等（如需）。 |
| 审批及现场验收程序 （5分） | 1、审批程序和验收程序符合住建部〔2018〕37号令、建办质〔2018〕31号文、鄂建办〔2018〕343号文相关要求；（1分） 2、审批包括审核审批记录、专家论证报告、修改情况说明、签章手续等；（2分） 3、验收包括参加验收人员、验收组织程序、验收记录等。（1分） 4、专家现场回访资料（若有）（1分） |
| 技术创新 （10分） | 1、对重难点技术关键问题的解决办法与创新点描述；（6分）（如智能化/节能减排/设备信息化管理/BIM施工模拟应用等方向） 2、新技术、新工艺、新材料、新设备的开发、应用、推广及其成效描述，相应专利、工法等申报情况。{共4分，其中四新技术的描述1分，获奖情况3分。不同奖项得分情况：发明专利（+3）、工法（+2）、实用新型（+1）或核心期刊论文发表（+3）、省级刊物以上发表（+2）、QC（省级一等奖+2、二等奖+1.5、三等奖+1，市级一等奖+2、二等奖+1、三等奖+0.8）}（获奖内容应与本方案内容相关） |
| 总结 （5分） | 总结本项目施工过程中先进施工工艺、优秀管理方法、安全保障措施等成功经验，供本单位和同行学习借鉴。（5分）（施工工艺、安全措施等在其它项目中应用情况：每个2.5分） |